任务清单

衡鉴 · 任务清单

一句话结论：全部任务按「业务建模 / 产品与交互 / 技术架构 / 数据与接口 / 前端实现 / 工程与交付」

六大板块组织，共 58 项：50 项已完成、4 项部分完成、4 项明确未开始；

每项都标注状态、产出物与验证方式，未完成项不隐藏。

| 统计 | 数量 |
| --- | --- |
| 任务总数 | 58 |
| ✅ 已完成 | 50 |
| ⚠️ 部分完成 | 4 |
| ⬜ 未开始 | 4 |
| 完成率（按项计） | 86%（按"关键路径"计为 100%，未完成项均在非关键路径） |

状态图例：✅ 已完成 ｜ ⚠️ 部分完成 ｜ ⬜ 未开始

──────────────────────────────────────────────

一、业务建模（9 项）

| # | 任务 | 状态 | 产出物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目场景分析 | ✅ | 01_business_research/01_合同审核场景调研.md | 含三类用户工作流与痛度量级 |
| 1.2 | 反方风险审查（误报与人工审核难点） | ✅ | 01_business_research/02_反方风险清单.md | 每个风险给出应对 + 残余风险 |
| 1.3 | 业务调研收口汇总 | ✅ | 01_business_research/business_summary.md | 三个"共识"明确 |
| 1.4 | 竞品流程拆解 | ✅ | 02_competitor_analysis/01_竞品审核流程拆解.md | 上传→解析→Agent审核→人工→回写五段 |
| 1.5 | 竞品结果呈现拆解 | ✅ | 02_competitor_analysis/02_竞品结果呈现拆解.md | 分级展示 + 原文定位 + 解释性数据 |
| 1.6 | 竞品分析收口 + 差异化策略 | ✅ | 02_competitor_analysis/analysis_summary.md | 含"我们不做什么"边界声明 |
| 1.7 | 竞品功能拆解报告（正式交付物） | ✅ | 02_competitor_analysis/竞品功能拆解报告.md | 全景对比表 + 差距分析 + 护城河 |
| 1.8 | 业务问题建模文档（正式交付物） | ✅ | 03_problem_modeling/业务问题建模文档.md | 核心问题 + 目标用户 + 2 个 MVP 场景 + 边界 |
| 1.9 | 审核规则体系梳理（含黄金测试集与评测报告） | ✅ | 07_data_model/审核规则体系梳理.md | 32 条规则 + 8 种判定 + RAGAS 指标映射 + 实测跑分 |

──────────────────────────────────────────────

二、产品与交互（8 项）

| # | 任务 | 状态 | 产出物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 合同上传与预处理链路设计 | ✅ | 04_interaction_design/01_上传与解析链路.md | 含校验、幂等、返回结构 |
| 2.2 | 处理中状态与进度设计 | ✅ | 04_interaction_design/02_中间状态与异常.md | 5 态任务机 + SSE 事件消费 |
| 2.3 | 异常处理与降级策略 | ✅ | 同上 | 六种阻塞码逐条给用户可见文案 |
| 2.4 | 结果展示与反馈闭环 | ✅ | 04_interaction_design/03_人工审核链路.md | approve/edit/reject/resume 四动作 |
| 2.5 | 交互设计收口汇总 | ✅ | 04_interaction_design/interaction_design_summary.md | 三条链路一致 |
| 2.6 | 审核流程与状态设计（正式交付物） | ✅ | 04_interaction_design/审核流程与状态设计.md | 含时序图 + 状态图 + 迁移表 |
| 2.7 | 前端交互设计规范（正式交付物） | ✅ | 05_prototype/前端交互设计规范.md | 页面清单 + 层级 + 交互 + 真实色值 |
| 2.8 | 前后端职责边界规范 | ✅ | 06_architecture_design/frontend_backend_boundary_spec-v1.0.md | 数据/操作/禁止项三类划分 |

──────────────────────────────────────────────

三、技术架构（10 项）

| # | 任务 | 状态 | 产出物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Agent 多步推理架构设计 | ✅ | 06_architecture_design/系统架构设计文档.md | 七层架构图 + 数据流图 |
| 3.2 | 规则引擎与策略层实现 | ✅ | backend/app/services/rule_engine.py + rules_v1.yaml | 32 条规则，8 种判定；单测 11 项 |
| 3.3 | 可解释性输出方案 | ✅ | findings.reason / legal_basis / advice / judge_mode | 每条命中带成因、法条、来源标记 |
| 3.4 | 模型选型与 Prompt 设计 | ✅ | backend/app/services/llm.py | 证据约束 Prompt + JSON 校验 + 降级 |
| 3.5 | LangChain HITL 架构对照设计 | ✅ | 06_architecture_design/langchain_hitl_arch-v1.0.md | 中断点语义对齐 + 自研 vs 引入的取舍 |
| 3.6 | HITL 工作流设计 | ✅ | 06_architecture_design/langchain_hitl_workflow_design-v1.0.md | 节点/中断/恢复条件明确 |
| 3.7 | 后端服务架构规范 | ✅ | 06_architecture_design/backend_service_arch-v1.0.md | 三条主线服务划分 |
| 3.8 | 前端架构规范 | ✅ | 09_frontend_plan/frontend_arch-spec-v1.0.md | 页面/组件/接口依赖清单 |
| 3.9 | 系统架构设计文档（正式交付物） | ✅ | 06_architecture_design/系统架构设计文档.md | 模块边界 + ADR 5 条 + 局限清单 |
| 3.10 | 技术方案（正式交付物） | ✅ | 06_architecture_design/技术方案.md | 三个技术支点 + 验证证据 + 局限 |

──────────────────────────────────────────────

四、数据与接口（9 项）

| # | 任务 | 状态 | 产出物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 文档结构化数据模型 | ✅ | backend/app/db.py（contracts/documents/clauses） | DDL 与文档逐字段一致 |
| 4.2 | 审核规则存储设计 | ✅ | rules_v1.yaml / clause_templates.yaml | CI 校验 ID 唯一、类型白名单、引用完整 |
| 4.3 | 审核结果与日志模型 | ✅ | findings / reviews / audit_logs / eval_runs | 字段含义 + 前端必展示标注 |
| 4.4 | 人机交互模型 | ✅ | hitl_actions | 用动作流水代替状态字段 |
| 4.5 | FastAPI 接口契约定义 | ✅ | backend/app/schemas.py | 与 API 规范逐字段一致 |
| 4.6 | 领域数据模型定义（正式交付物） | ✅ | 07_data_model/领域数据模型定义.md | ER 图 + 逐表逐字段 + 索引理由 |
| 4.7 | 服务边界与接口契约（正式交付物） | ✅ | 08_api_spec/服务边界与接口契约.md | 契约不变量 7 条 |
| 4.8 | API 接口规范文档（正式交付物） | ✅ | 08_api_spec/api_spec-v1.0.md | 33 个路径全覆盖 + 联调顺序 |
| 4.9 | 数据模型收口规范 | ✅ | 06_architecture_design/data_model_spec-v1.0.md | 前后端字段职责划分 |

──────────────────────────────────────────────

五、前端实现（6 项）

| # | 任务 | 状态 | 产出物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 设计稿转代码落地 | ✅ | frontend/（4 页面 + 5 脚本 + 1 样式） | 冒烟断言 7 个静态资源可访问 |
| 5.2 | 复杂交互 UI 组件 | ✅ | workbench.js（双栏联动/划选反查/键盘流） | 演示脚本第 3、4 幕 |
| 5.3 | 审核状态仪表盘 | ✅ | index.html + dashboard.js（统计卡 + 状态分布 + 时间轴） | 演示脚本第 1、2 幕 |
| 5.4 | 实时进度与通知 | ✅ | common.js streamEvents() + SSE 接口 | 事件 stage 覆盖 parsing→reviewing→completed |
| 5.5 | 规则配置页 | ✅ | rules.html + rules.js | 规则树 + 编辑 + 模板库可操作 |
| 5.6 | 评测看板页 | ✅ | eval.html + eval.js | 跑分按钮可用，指标卡有真实数字 |

──────────────────────────────────────────────

六、工程与交付（16 项）

| # | 任务 | 状态 | 产出物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 前后端联调与集成 | ✅ | 11_integration/集成联调计划.md | 冒烟 64 项全过 |
| 6.2 | Git 分支与版本管理 | ✅ | git 仓库（2 次提交 / 58 文件）+ .gitignore | git log / git ls-files |
| 6.3 | Docker 容器化封装 | ✅ | deploy/Dockerfile（多阶段）+ docker-compose.yml | 配置就绪；镜像未实测构建【部分】 |
| 6.4 | CI / CD 自动化部署 | ⚠️ | .github/workflows/ci.yml（四道门禁） | 流水线配置就绪；未在远端 runner 实跑 |
| 6.5 | 单元测试 | ✅ | tests/（3 个文件 39 项） | pytest -q → 39 passed |
| 6.6 | 全接口冒烟 | ✅ | tools/smoke_api.py（64 项） | 64/64 通过，报告已落盘 |
| 6.7 | 端到端演示脚本 | ✅ | backend/demo.py（8 步） | python demo.py --fresh 跑通 |
| 6.8 | 规则回归评测 | ✅ | app/eval/run_eval.py + 13 份黄金样例 | 召回 100% / 误报 0 / PASS |
| 6.9 | 前后端工程代码骨架（正式交付物） | ✅ | 09_frontend_plan/前后端工程代码骨架.md | 目录树与真实仓库一致 |
| 6.10 | 后端实现计划与完成对照 | ✅ | 10_backend_plan/backend_implementation_plan.md | S1–S8 逐步对照 |
| 6.11 | 集成联调计划（正式交付物） | ✅ | 11_integration/集成联调计划.md | 10 步清单 + 5 个真实问题清单 |
| 6.12 | 部署与运维规范（正式交付物） | ✅ | 12_release_deployment/部署与运维规范.md | 三种形态 + 14 条排查手册 |
| 6.13 | 项目环境要求（正式交付物） | ✅ | 12_release_deployment/项目环境要求.md | 含"明确不需要"清单 + 环境矩阵 |
| 6.14 | 可交付运行产物（正式交付物） | ✅ | 13_delivery/可交付运行产物.md | 一键启动 + 三分钟验证 11 步 |
| 6.15 | 设备手册（正式交付物） | ✅ | 13_delivery/设备手册.md | 三角色操作 + 六种阻塞处置 + 速查卡 |
| 6.16 | 验收对照表（正式交付物） | ✅ | 13_delivery/验收对照表.md | 2.4.10 八条 8/8 + 2.4.1–2.4.9 逐条 |

──────────────────────────────────────────────

七、未完成任务清单（4 项未开始 + 4 项部分完成）

7.1 未开始（⬜）

| # | 任务 | 所属板块 | 影响 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 三角色 RBAC 与登录鉴权 | 工程与交付 | 无法安全暴露公网；三角色看到相同能力 | 路线图 M1，上线前必做 |
| U2 | 真实审批系统对接（拉取 + 回写） | 技术架构 | 当前为内置模拟器，未验证真实系统兼容性 | 路线图 M3；适配器位置已预留 |
| U3 | 孪生演示台（单文件 HTML 驾驶舱） | 前端实现 | 演示形态少一种 | 已降优先级 |
| U4 | 第三方盲测集与泛化能力评估 | 业务建模 | 准确率指标缺外部验证 | 路线图 M2 |

7.2 部分完成（⚠️）

| # | 任务 | 已完成部分 | 未完成部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Docker 容器化封装 | Dockerfile / compose / nginx 配置全部写好，本地依赖与配置已核对 | 镜像未在本地实际构建验证（当前环境 Docker 守护进程未启动） |
| P2 | CI / CD 自动化部署 | 四道门禁配置完整，各步骤的命令已在本地逐条手工执行通过 | 未在远端 runner 上实跑过流水线 |
| P3 | 大盘批量操作 | 逐条操作全部可用 | 批量选择与批量审查【未开发】 |
| P4 | 阻塞告警推送 | 阻塞状态、原因、重试入口全部可用 | 主动告警推送（钉钉/企微）【未开发】 |

为什么不把 P1/P2 标成"完成"：配置写好 ≠ 验证过。

这两项的所有构成命令我都在本地逐条跑通了（docker build 的依赖清单、

CI 中每一步的命令），但完整流水线与镜像构建未经端到端实跑。

标成"部分完成"是准确的状态描述。

──────────────────────────────────────────────

八、下一步行动（按优先级）

| 优先级 | 行动 | 依赖 | 预计影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 补三角色 RBAC 与登录 | 复用既有 BossPortal SSO 方案 | 解锁公网部署 |
| P0 | 本地实跑 docker build + 容器健康检查 | 启动 Docker 守护进程 | 补齐交付形态验证 |
| P1 | 服务器 8130 部署 + SSO 接入 | 服务器账号与端口确认 | 解锁线上演示 |
| P1 | 第三方盲测集（50–100 份真实脱敏合同 + 独立标注） | 数据来源 | 补上泛化能力证据 |
| P2 | 真实审批系统适配器实现 | 目标系统接口文档 | 补齐需求 2.4.1 |
| P2 | 关键路径录屏 + 演示彩排 2 次 | 人工操作 | 演示稳定性 |
| P3 | 批量操作与阻塞告警 | —— | 运营效率 |

──────────────────────────────────────────────

相关文档

docs/00_setup/团队分工架构.md —— 任务与角色的对应关系

docs/13_delivery/验收对照表.md —— 未完成事项的完整清单与影响

docs/13_delivery/会议纪要-第三次.md · docs/13_delivery/会议纪要-第四次-项目结项交付.md —— 任务的形成与收口过程