会议纪要-第三次

合同审批审查系统 · 第三次会议纪要

一句话结论：本次会议对 2.0（衡鉴）收工前的状态做了全面审查评估，

决议把待开始计划全部执行到收尾，不留半成品；

结论：代码与文档同步收口，8 条验收标准全部满足，4 项未完成事项显式登记而非隐藏。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 合同审批审查系统 · 第三次会议（收工前审查评估与收尾） |
| 时间 | 2026-09-19 12:10 – 12:55 |
| 召集人 | 李奕波（团队负责人） |
| 参会角色 | 团队负责人、市场团队、FDE/产品经理、探索团队、架构团队、构建团队、集成团队、质量角色 |
| 会议性质 | 收工前审查评估会（Review & Assessment） |
| 会议主题 | ① 评估 2.0 当前完成度 ② 审查遗留问题 ③ 决议待开始计划的执行方式 |

相关文档：docs/00_setup/任务清单.md · docs/13_delivery/验收对照表.md · docs/13_delivery/第四次会议纪要

──────────────────────────────────────────────

一、会前状态交底（团队负责人）

1.1 代码线

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 系统代号 | 衡鉴（HengJian），版本 2.0.0 |
| 后端 | FastAPI + SQLite(WAL)，10 张表，13 个业务模块 |
| 规则库 | 32 条规则（高 11 / 中 13 / 低 8）+ 14 套标准示范条款 |
| 前端 | 零构建 4 页面（大盘 / 工作台 / 规则 / 评测），深色专业主题 |
| 样例集 | 13 份（DOCX 9 / PDF 3 / 扫描件 1，含 1 份加密阻塞用例） |
| 工程 | Dockerfile / docker-compose / nginx / CI 四道门禁 |
| git | 2 次提交，追踪 58 个文件 |

1.2 质量线（真实实测数据）

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 39 / 39 通过 |
| 接口冒烟 | 64 / 64 通过（ASGI 直连） |
| 端到端演示 | 8 步全部跑通 |
| 黄金样例集评测 | 解析成功率 100%、高风险召回 100%（11/11）、中风险 100%（26/26）、误报 0、准确率 100%、平均解析耗时 ≈700 ms |

1.3 文档线

已产出 27 份，覆盖业务调研、竞品分析、问题建模、交互设计、原型规范、架构设计、数据模型、接口契约、规则体系；

待产出 21 份：接口规范、工程骨架、联调计划、部署运维、交付类文档、会议纪要、PPT 等。

──────────────────────────────────────────────

二、逐板块审查评估

2.1 业务建模板块 · 结论：通过

| 审查点 | 评估 |
| --- | --- |
| 问题定义是否清晰 | ✅ "在不改变审批权责的前提下，把读合同/找风险/写意见三步自动化" |
| 目标用户是否明确 | ✅ 法务审查人 / 业务经办人 / 系统管理员，各自诉求与成功标准已写明 |
| MVP 场景是否可演示 | ✅ 两个场景（软件采购 IP+付款、大额销售责任不对等）均已跑通 |
| 边界是否守住 | ✅ 系统无任何改变审批结论的接口，已写入技术方案与 API 规范 |

不过关项：无。

2.2 产品与交互板块 · 结论：通过（含 1 项优化）

| 审查点 | 评估 |
| --- | --- |
| 上传与预处理 | ✅ 支持 DOCX/PDF/图片；幂等按 SHA256 去重 |
| 处理中状态与进度 | ✅ 5 态任务机 + SSE 实时事件流 |
| 异常处理与降级 | ✅ 六种阻塞码，且区分"引擎缺失"与"图片模糊" —— 这是本次审查中最受认可的设计 |
| 结果展示与反馈闭环 | ✅ 风险分级 + 双向定位 + 四类人工审核动作 |

优化项 O-1：工作台的"划选原文反查"命中为空时，提示语应明确说明"该片段未命中规则，

如需针对性意见请由法务人工补充批注"，避免用户误以为是功能故障。

→ 已执行（workbench.js 片段研判弹窗空态文案）。

2.3 技术架构板块 · 结论：通过

| 审查点 | 评估 |
| --- | --- |
| 判定权责是否明确 | ✅ 规则引擎判定，LLM 只解释/润色/查矛盾；Prompt 内禁止新增修改风险项 |
| 可解释性输出 | ✅ 每条命中带 rule_id / reason / legal_basis / advice / judge_mode |
| 可降级性 | ✅ LLM 超时 8s 或返回非法 → 模板生成器；OCR 缺失 → 可读阻塞原因 |
| 视角解析 | ✅ {我方} / {对方} 占位 + biz_types 适用范围 + 语境排除 + 共现判定，四道闸门 |
| 架构决策记录 | ✅ 已输出 5 条 ADR（规则引擎判判定 / SQLite / 内存 EventBus / 后端渲染锚点 HTML / 可降级） |

优化项 O-2：docs/ 中部分文档存在"计划口径"与"实现口径"混用。

→ 已执行：建立《项目事实基线》，规定所有数字只允许引用基线第八章，

并统一将未实现项标注为【未开发】。

2.4 数据与接口板块 · 结论：通过

| 审查点 | 评估 |
| --- | --- |
| 数据模型完整性 | ✅ 10 张表全部有字段含义、前后端职责划分与索引理由 |
| 接口契约一致性 | ✅ 33 个路径与 app/schemas.py 逐字段一致，冒烟 64 项覆盖 |
| 契约不变量 | ✅ 7 条已在《服务边界与接口契约》固化（如"任何风险必有字符区间"） |
| 人工审核建模 | ✅ 用 hitl_actions 动作流水代替状态字段，审计信息即业务数据 |

优化项 O-3：hitl_actions 与 audit_logs 的职责边界需在文档中讲清

（前者记业务决策，后者记系统执行），否则后续维护容易混用。

→ 已执行（写入《领域数据模型定义》与《项目事实基线》）。

2.5 前端实现板块 · 结论：通过

| 审查点 | 评估 |
| --- | --- |
| 设计稿转代码 | ✅ 4 页面全部落地，深色主题，色值统一走 CSS 变量 |
| 复杂交互 | ✅ 字符区间求交实现双栏联动；划选反查；键盘流 j/k/Enter// |
| 状态仪表盘 | ✅ 统计卡 + 状态分布 + 实时流水线时间轴 |
| 实时进度与通知 | ✅ SSE 事件流，from_seq 支持断线续传 |
| 降级与空态 | ✅ 阻塞态 / 无结果 / 空列表 / 加载态均有明确文案 |

优化项 O-4：健康指示器中 llm.configured=false 应显示"降级模板"而非"错误"，

避免把正常的降级路径误读成故障。

→ 已执行（common.js loadHealth() 文案）。

2.6 工程与交付板块 · 结论：通过（含 2 项部分完成）

| 审查点 | 评估 |
| --- | --- |
| 联调与集成 | ✅ 10 步联调清单 + 5 个真实问题清单与根因 |
| Git 与版本管理 | ✅ 仓库已初始化，.gitignore 明确排除 .venv / data / samples 二进制 |
| 容器化 | ⚠️ Dockerfile / compose / nginx 配置全部就绪，镜像未在本地实际构建 |
| CI / CD | ⚠️ 四道门禁配置完整，各步命令已逐条本地验证，未在远端 runner 实跑 |

决议：这两项保持"部分完成"状态登记，不虚构为已完成；

在第四次会议中作为交付说明的显式条目呈现（见 任务清单 第七章 P1/P2）。

──────────────────────────────────────────────

三、遗留问题审查

| # | 问题 | 性质 | 处置决议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角色 RBAC 与登录鉴权未实现 | 能力缺口 | 登记为 U1，列为路线图 M1，上线前必做；本次交付显式标注【未开发】 |
| 2 | 真实审批系统对接未实现 | 能力缺口 | 登记为 U2，适配器位置已预留；本次交付使用内置模拟器并明示 |
| 3 | 孪生演示台未实现 | 可选项 | 登记为 U3，主动降优先级，不在本次交付承诺内 |
| 4 | 第三方盲测集缺失 | 证据缺口 | 登记为 U4，列为路线图 M2；本次交付中所有 100% 指标均附"内部回归基线"声明 |
| 5 | Docker 镜像与 CI 流水线未端到端实跑 | 验证缺口 | 登记为 P1/P2"部分完成"，如实呈现 |

关于第 4 项的特别决议（重要）：

黄金标注与规则库由同一团队同步编写，因此 100% 召回不能表述为"系统能识别 100% 的合同风险"。

会议决议：在所有对外材料中，必须原样保留"内部回归基线，不等于泛化能力"的声明，

并同时给出补上泛化能力的路径（盲测集 M2）。

──────────────────────────────────────────────

四、决议清单（D-40 ~ D-52）

| 决议号 | 内容 |
| --- | --- |
| D-40 | 2.0 交付系统正式定名 衡鉴（HengJian），版本 2.0.0；交付目录新增第 08 层 08-衡鉴v2.0-完整交付，既有 01–07 层保持不动 |
| D-41 | 建立《项目事实基线》作为全角色唯一事实来源；所有文档数字只允许引用基线第八章，禁止各自造数 |
| D-42 | 待开始计划全部执行到收尾，不留半成品；未完成项一律显式登记，禁止隐藏 |
| D-43 | 四类优化项 O-1 ~ O-4 全部执行（片段研判空态文案 / 事实基线统一 / HITL 与审计职责边界 / 健康指示器降级文案） |
| D-44 | 未完成事项登记为 U1–U4 与 P1–P2，在《任务清单》与《验收对照表》双处显式呈现 |
| D-45 | 所有 100% 指标必须附"内部回归基线"声明与泛化能力补齐路径 |
| D-46 | 交付文档采用三格式：Markdown（源） + Word（关键篇） + 单文件 HTML（展示版） |
| D-47 | 生成 2.0 演示 PPT，覆盖业务建模 / 产品交互 / 技术架构 / 数据接口 / 前端实现 / 工程交付六大板块 |
| D-48 | 会议纪要补齐第三次与第四次，与既有第一次 / 第二次 / 第二次扩大会议构成完整序列 |
| D-49 | 交付包剔除 .venv / __pycache__ / data（运行期产物），样例合同二进制按需附带（可由脚本重新生成） |
| D-50 | 保留《全流程架构图》为单文件 HTML，覆盖分工 / 开发 / 部署 / 使用 / 运维五段 |
| D-51 | 第四次（项目结项交付）会议对本次决议执行结果做终审，未闭环项不得进入交付清单 |
| D-52 | 本次交付不改动 E:\桌面\合同审批系统-李奕波 下既有 01–07 层任何文件 |

──────────────────────────────────────────────

五、收尾执行计划

| 序 | 工作项 | 责任角色 | 产出 | 预期完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补齐 21 份待产出文档 | 全角色 | docs/ 完整 22 份 | 本次会议后 |
| 2 | 三格式导出（Word / HTML / PPT） | 团队负责人 | 03-关键文档-Word版/ 04-展示页/ 05-演示PPT/ | 同上 |
| 3 | 交付包整理（剔依赖） | 集成团队 | 01-可运行系统/ | 同上 |
| 4 | 验证证据归集 | 质量角色 | 06-验证证据/ | 同上 |
| 5 | 交付总览撰写 | 团队负责人 | 00-交付总览-衡鉴.md | 同上 |
| 6 | 第四次结项会议终审 | 全员 | 第四次纪要 | 会议后 |

──────────────────────────────────────────────

六、附：本次会议的审查依据

| 依据 | 路径 |
| --- | --- |
| 需求基线 | 《项目实战》2.4 合同审批审查系统 |
| 事实来源 | docs/00_setup/项目事实基线.md |
| 实测证据 | docs/13_delivery/接口冒烟测试报告.txt、backend/app/eval/reports/*.md |
| 任务台账 | docs/00_setup/任务清单.md |
| 验收对账 | docs/13_delivery/验收对照表.md |

──────────────────────────────────────────────

记录人：启明（AI 工程助手）

审核：李奕波

纪要日期：2026-09-19