集成联调计划

衡鉴 · 集成联调计划

一句话结论：联调按业务链路顺序推进（上传 → 进度 → 详情 → 风险 → 人工审核 → 回写 → 报告），

每步有独立验收标准；截至本版本，单元测试 39/39、接口冒烟 64/64、端到端演示 8 步全部通过，

联调过程中暴露的 5 个真实缺陷已全部修复并记录在第六章。

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 联调范围 | 后端 33 个路径 ↔ 前端 4 个页面 |
| 联调方式 | ① ASGI 直连冒烟（不需要起服务器）② 端到端业务脚本 ③ 真实页面人工验证 |
| 当前状态 | ✅ 全部通过 |

──────────────────────────────────────────────

一、联调前置条件

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 运行时 | Python ≥ 3.11（实测 3.13.14） |
| 依赖管理 | uv 0.12+ |
| 依赖安装 | uv venv --python 3.11 .venv && uv pip install --python .venv/Scripts/python.exe -e . |
| OCR（可选） | uv pip install --python .venv/Scripts/python.exe rapidocr-onnxruntime |
| 样例数据 | cd backend && python tools/gen_samples.py（生成 13 份样例 + 黄金标注） |
| 数据库 | 自动创建于 backend/data/hengjian.db，无需手工建库 |
| 大模型 | 可不配置。未配置时语义层走确定性模板生成器，联调不受阻 |
| 启动 | cd backend && ..\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --port 8130 |

为什么要强调"可不配置大模型"：如果联调依赖外部模型可用性，

那么网络波动、Key 到期、限流都会伪装成"功能坏了"。

把模型变成可降级的增强项，联调才能稳定复现问题。

──────────────────────────────────────────────

二、分步联调清单

步骤 1 · 上传文档

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | POST /api/contracts/upload（multipart） |
| 请求 | file=@01_软件采购合同_埋雷版.docx，biz_type=采购，auto_run=false |
| 期望响应 | 200，返回 contract_id / code / reused=false / sha256（64 位十六进制） |
| 验收标准 | ① code 形如 HJ-YYYYMMDD-HHMMSS-xxxx；② sha256 与本地 certutil -hashfile <file> SHA256 一致；③ reused=false |
| 失败排查 | 400 → 检查扩展名是否在白名单；413 → 文件是否超过 30MB |

步骤 2 · 创建任务与幂等

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | 再次调用 POST /api/contracts/upload，传同一个文件 |
| 期望响应 | reused=true，contract_id 与步骤 1 相同，auto_run=false |
| 验收标准 | 数据库中 documents 表没有新增该 sha256 的记录 |
| 失败排查 | 若 reused=false → 检查文件是否被重新保存过（内容变了 sha256 就变了） |

步骤 3 · 进度跟踪（SSE）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | GET /api/contracts/{id}/events?from_seq=0&idle_limit=1 |
| 期望响应 | Content-Type: text/event-stream，随后推送 data: {"seq","stage","message","progress",...} |
| 验收标准 | ① 响应头含 text/event-stream；② 事件 stage 覆盖 parsing → reviewing → completed；③ progress 单调不减至 100 |
| 失败排查 | 浏览器里进度条不动 → 检查 Nginx 是否配了 proxy_buffering off（缓冲会积压事件） |

步骤 4 · 跑完整流水线

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | POST /api/contracts/{id}/pipeline?wait=true |
| 期望响应 | {"status":"completed", ...}，含 findings / stats / summary / profile / risk_level |
| 验收标准 | ① status=completed；② stats.high >= 5（埋雷合同）；③ 每条 finding 都有 char_start/char_end/legal_basis/advice |
| 失败排查 | status=blocked → 读 contracts.block_code 与 block_reason（六种阻塞代码见 API 规范）；status=blocked 且 block_code=PIPELINE_ERROR → 查 audit_logs.detail |

步骤 5 · 审查结果查询

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | GET /api/contracts/{id} / GET /api/contracts/{id}/document / GET /api/contracts/{id}/findings |
| 期望响应 | 详情含 task/document/meta/profile/review/writeback/clauses；文档含 paragraphs[]；风险含 items[] |
| 验收标准 | ① clauses 非空且区间连续；② 每条 finding 的坐标能在 paragraphs 中取回非空原文（见下） |
| 失败排查 | 500 文档重渲染失败 → 检查 backend/data/uploads/ 下附件是否还在 |

坐标回显校验方法（这是整套联调里最关键的一条断言）：

def slice_by_coords(paragraphs, start, end):
    out = []
    for p in paragraphs:
        if p["char_start"] < end and start < p["char_end"]:
            out.append(p["text"][max(0, start - p["char_start"]):
                                 min(len(p["text"]), end - p["char_start"])])
    return "".join(out)
# 断言：slice_by_coords(...) 的结果应非空，且与 findings.evidence_text 有实质重叠

步骤 6 · 采纳建议

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | POST /api/contracts/{id}/findings/{fid}/adopt，body {"adopted":true,"adopted_text":"..."} |
| 期望响应 | {"ok":true,"finding_id":fid,"adopted":true,"adopted_text":"..."} |
| 验收标准 | 重新拉 findings，该条 adopted=true 且 adopted_text 与提交值一致 |
| 失败排查 | 404 → finding_id 不属于该 contract_id |

步骤 7 · 人工审核（HITL）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | GET /api/contracts/{id}/hitl → POST /api/contracts/{id}/human-review |
| 期望响应 | 状态查询返回 interrupt_at / available_actions；提交返回 {"ok":true,"applied":[...]} |
| 验收标准 | ① 首次查询 available_actions = ["approve","edit","reject"]；② action=edit 后该 finding 的等级/建议已变更且 advice_source="manual"；③ 综合风险等级与 conclusion 已重算；④ 审核流水 history 递增 |
| 失败排查 | 409 → 检查任务是否 completed；edit 报 400 → 检查是否传了 edits |

步骤 8 · 回写审批

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | GET .../writeback/preview → POST .../writeback |
| 期望响应 | 预览返回 preview（Markdown 正文）与 idem_key；回写返回 {"status":"success","platform_comment_id":"CMT-xxxxxx"} |
| 验收标准 | ① dry_run=true 时 GET .../comments 返回 0 条；② dry_run=false 后返回 1 条；③ 再次回写返回 skipped=true，评论区仍 1 条 |
| 失败排查 | 409 → 任务未完成，或审查结果被人工驳回（需重跑流水线） |

步骤 9 · 报告导出

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口 | GET /api/contracts/{id}/report（Markdown）与 ...report?download=true（PDF） |
| 期望响应 | Markdown 为 JSON；PDF 为二进制流，前 4 字节 %PDF |
| 验收标准 | ① Markdown 含"一、合同基本信息"至"五、回写与留痕"五章；② PDF 可打开且中文不乱码 |
| 失败排查 | PDF 乱码 → 确认 PyMuPDF 版本支持内置 china-s 字体；导出 Markdown 兜底 |

步骤 10 · 异常与降级

| 用例 | 构造方式 | 期望表现 |
| --- | --- | --- |
| 加密文档阻塞 | 上传 13_软件采购合同_加密件.pdf 并跑流水线 | status=blocked，block_code=DOC_ENCRYPTED，原因文案可读 |
| 阻塞重试 | POST .../retry | 文件未换仍 blocked，且 clauses 表无残留数据 |
| OCR 未安装 | 卸载 rapidocr-onnxruntime 后上传扫描件 | block_code=OCR_ENGINE_UNAVAILABLE，原因明确写"引擎缺失"而非"图片模糊" |
| LLM 不可用 | 不配置 HJ_LLM_API_KEY | 审查照常完成，reviews.generated_by="template"，摘要/建议/结论完整 |
| 回写失败重试 | 在 _submit_to_platform 中注入异常 | 状态落 failed 并保留 error；恢复后 POST .../writeback/retry 成功 |
| 幂等跳过 | 相同文件与规则版本连续回写两次 | 第二次返回 skipped=true，audit_logs 出现 writeback.skip 警告级日志 |

──────────────────────────────────────────────

三、前后端接口对齐表

（前端调用点从 frontend/assets/js/*.js 实际 grep 得出）

| 页面 | 前端调用点 | 后端路由 |
| --- | --- | --- |
| 大盘 dashboard.js | loadStats() | GET /api/stats/overview |
|  | loadList() | GET /api/contracts?... |
|  | selectTask() | GET /api/contracts/{id} · GET /api/contracts/{id}/audit |
|  | doUpload() | POST /api/contracts/upload |
|  | btnPull | POST /api/contracts/pull |
|  | HJ.streamEvents() | GET /api/contracts/{id}/events |
| 工作台 workbench.js | loadTasks() | GET /api/contracts?limit=200 |
|  | loadAll() | GET /api/contracts/{id} · /document · /findings |
|  | adopt() | POST /api/contracts/{id}/findings/{fid}/adopt |
|  | bindSummary() | POST /api/contracts/{id}/annotations |
|  | loadComments() | GET /api/contracts/{id}/comments |
|  | btnPreview / btnWrite / btnWbRetry | GET .../writeback/preview · POST .../writeback · POST .../writeback/retry |
|  | loadHitl() / submitHitl() | GET /api/contracts/{id}/hitl · POST .../human-review |
|  | exportReport() | GET /api/contracts/{id}/report |
|  | nlq() | POST /api/contracts/{id}/search |
|  | 阻塞重试按钮 | POST /api/contracts/{id}/retry |
| 规则页 rules.js | load() | GET /api/rules/tree · GET /api/templates |
|  | btnSave | PUT /api/rules/{rule_id} |
| 评测页 eval.js | loadScore() / loadObs() | GET /api/eval/score · GET /api/stats/overview · GET /api/system/health |
|  | btnRun | POST /api/eval/run |
| 公共层 common.js | loadHealth() | GET /api/system/health |

对齐结论：前端调用的每个接口均已在后端实现；后端开放的接口中未被前端使用的有

GET /api/rules（列表模式，规则页当前用 tree）、GET /api/templates/{id}、

GET /api/system/audit、DELETE /api/contracts/{id} —— 属预留能力，非缺失。

──────────────────────────────────────────────

四、已完成的联调证据（可复现）

| 验证项 | 结果 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 39 / 39 通过 | cd backend && ..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q |
| 接口冒烟（ASGI 直连） | 64 / 64 通过 | ..\.venv\Scripts\python.exe tools\smoke_api.py |
| 端到端业务演示 | 8 步全部跑通 | ..\.venv\Scripts\python.exe demo.py --fresh |
| 黄金样例集评测 | 解析 100%、高风险召回 100%（11/11）、误报 0 | ..\.venv\Scripts\python.exe -m app.eval.run_eval |

接口冒烟为什么用 ASGI 直连而不是起真实服务器：

在受限开发环境里，从 shell 启动的进程会随命令结束被回收，

"起了服务再测"极易测到"进程已死"而误判成接口故障。

ASGI 直连走的是同一套路由与中间件，结论等价，且不受进程生命周期影响。

冒烟报告落盘于 docs/13_delivery/接口冒烟测试报告.txt（64 项逐条结果）。

端到端实测关键输出：

[2/8] 文档解析   python-docx · 4 页 / 1245 字 / 10 个条款节点
[3/8] 双引擎审查  命中 11 项（高 6 / 中 2 / 低 3），规则判定 1 ms，结论「建议拒绝」
[5/8] 回写       DRY_RUN 预览 1732 字 → 真实写入 CMT-000001 → 重复触发幂等跳过 → 评论区 1 条
[6/8] 报告       Markdown 3360 字 + PDF
[8/8] 异常       加密件 DOC_ENCRYPTED → 重试仍 blocked 且不产生脏数据

──────────────────────────────────────────────

五、联调环境与工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| tools/smoke_api.py | 64 项接口断言，覆盖系统/静态页/规则/合同/回写/报告/审计/SSE/HITL/评测/错误处理 |
| demo.py | 端到端业务链路（打印人类可读的每一步结果） |
| demo.py --json | 输出 JSON 摘要，可接入 CI 做断言 |
| demo.py --fresh | 清空演示数据库后重跑 |
| app/eval/run_eval.py | 规则回归跑分 |
| pytest | 单元测试 |

──────────────────────────────────────────────

六、联调问题清单（真实发生，全部已修复）

| # | 现象 | 根因 | 修复 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 埋雷合同的高风险只命中 2 条，条款类型大面积错位 | 条款分类关键词表里放了角色词（甲方/乙方/供方/需方）。角色词在合同里无处不在，"知识产权段"被打成"签约主体段"，连带基于 clause_type 的规则全部失效 | ① 从打分表移除角色词，主体类只认主体属性词；② 类型切换改为"严格优于当前上下文才切换"（平局保持归属）。修复后该合同 6 条高风险全部命中 |  |  |
| 2 | 所有任务跑完都变 blocked，block_code=PIPELINE_ERROR，提示 'module' object is not callable | run_review() 内写了 import json as _json，遮蔽了模块级的 `_json()` 函数，导致后续 _json(summary["focus_points"]) 调到了模块对象 | 局部 import 改名去掉，模块级统一 import json；同时给 _json() 补上明确实现 |  |  |
| 3 | 同一秒内创建两个任务报 UNIQUE constraint failed: contracts.idem_key | gen_code() 只精确到秒，同秒生成的编号相同 → 幂等键 `代码\ | SHA256\ | 规则版本` 撞车 → 条件唯一索引冲突 | 编号末尾追加 4 位随机码；并补一条单元测试锁定该行为 |
| 4 | 幂等单元测试失败：首次创建就返回 reused=true | app.config 在 import 时就把 HJ_DB 读成常量。测试模块里再改 os.environ 已无效，测试直接写进了真实库，被 demo 留下的数据污染 | 新建 conftest.py 在任何 `app.*` 导入之前设置环境变量；并加模块级 db.reset_db() 隔离 |  |  |
| 5 | GET /api/contracts/{id}/document 返回 500：name 'parser_docx' is not defined | api/contracts.py 补导入时漏了 parser_docx（只导入了 parser_pdf / parser_ocr），而 get_document() 分支用到了它 | 补全导入；此类"漏导入"在冒烟里表现为 500，因此冒烟必须覆盖文档视窗接口 |  |  |

经验小结

| 教训 | 通用做法 |
| --- | --- |
| 分类器里放"高频无关词"会毁掉整条链路 | 特征词表要按区分度筛选，不要按"覆盖度"堆词 |
| 局部 import 可能与模块级命名冲突，且错误信息误导 | 模块级统一 import；避免 import x as y 后 y 与已有名字重名 |
| 用于幂等/唯一约束的 ID 不能用低精度时间戳 | 时间戳 + 随机后缀，或直接 UUID |
| 测试环境变量必须在导入被测模块前设置 | Python 项目统一放 conftest.py |
| 只要有一个接口没被冒烟覆盖，它就会是线上第一个 500 | 冒烟清单按接口清单逐条对账，不按"常用接口"挑 |

──────────────────────────────────────────────

相关文档

docs/08_api_spec/api_spec-v1.0.md —— 每个接口的参数与响应细节

docs/04_interaction_design/审核流程与状态设计.md —— 状态机与流向

docs/13_delivery/接口冒烟测试报告.txt —— 64 项逐条结果

docs/13_delivery/验收对照表.md —— 需求逐条对照