验收对照表

衡鉴 · 验收对照表

一句话结论：需求 2.4.10 的 8 条验收标准全部满足，每条都附可当场复现的证据；

需求 2.4.1–2.4.9 的开发范围与角色权限中，有 2 项明确未完成（三角色 RBAC、真实审批系统对接），

已在表中如实标注，不隐藏。

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 需求出处 | 《项目实战》2.4 合同审批审查系统（2.4.1–2.4.10） |
| 系统版本 | 2.0.0 |
| 验收日期 | 2026-09-19 |
| 8 条标准 | 8 / 8 满足 |
| 开发范围条目 | 19 / 21 满足，2 项【未开发】（RBAC、真实审批系统对接） |

──────────────────────────────────────────────

一、需求 2.4.10 验收标准逐条对照

① 能接入并解析 DOCX、PDF 及图片扫描件格式的合同附件

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实现 | 三引擎：parser_docx（python-docx）/ parser_pdf（PyMuPDF，图片型 PDF 自动回退 OCR）/ parser_ocr（RapidOCR）；统一输出「段落树 + 页码 + 字符区间」 |
| 实测 | 13 份样例全部解析成功，解析成功率 100% |
| 样例覆盖 | DOCX 9 份 / 文本型 PDF 2 份 / 图片型 PDF 1 份 / 扫描件 PNG 1 份 |
| 证据 | python -m app.eval.run_eval → 解析成功率 100%；tools/smoke_api.py 静态与上传用例全通过 |
| 判定 | ✅ 满足 |

② 能准确提取合同核心元数据与主要条款内容，并记录原文页码与位置

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实现 | 元数据 14 项（合同名称/编号、双方主体、统一社会信用代码、金额、币种、签订日期、生效日期、到期日期、履行期限等），每项带 page / para_index / char_start / char_end；条款切分为 11 类一级条款节点 |
| 实测 | 01 埋雷合同：4 页 / 1245 字 / 10 个条款节点 / 7 项元数据（其余因样例未含对应字段而缺失，属如实反映） |
| 坐标校验 | slice_by_coords(paragraphs, char_start, char_end) 可逐字取回原文（单元测试 test_extract_metadata_returns_coordinates 断言通过） |
| 证据 | pytest tests/test_parsers.py::test_extract_metadata_returns_coordinates 通过；GET /api/contracts/{id} 返回 meta[].char_start |
| 判定 | ✅ 满足 |

③ 能对必备条款缺失、权责不对等与高危表述完成合规审查，输出风险等级与依据

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实现 | 32 条规则（高 11 / 中 13 / 低 8），8 种判定类型覆盖三类问题：<br>· 必备条款缺失 → missing_clause / absent（如 HJ-H-009 缺失违约责任、HJ-M-011 缺失不可抗力）<br>· 权责不对等 → imbalance_regex（如 HJ-H-003，跨句比较我方无上限 vs 对方万分之一）<br>· 高危表述 → keyword / regex / numeric（如 HJ-H-001 知识产权归属、HJ-H-006 违约金 >30%） |
| 实测 | 13 份样例：高风险召回 100%（11/11）、中风险 100%（26/26）、误报 0、准确率 100% |
| 依据可溯 | 每条命中带 rule_id + reason（成因）+ legal_basis（法条）；judge_mode 标注判定来源（rule / llm） |
| 证据 | python -m app.eval.run_eval → 判定 PASS；pytest tests/test_rule_engine.py（11 个用例覆盖 8 种判定类型与视角解析）全部通过 |
| 判定 | ✅ 满足 |

④ 能在审查工作台实现原文与风险卡片的双向高亮定位与跳转

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实现 | 前端 workbench.js 用字符区间求交（overlap()）建立段落 ↔ 风险的映射：<br>· 卡片 → 原文：点风险卡，平滑滚动到目标段落并播放高亮脉冲<br>· 原文 → 卡片：在正文划选一段文字，弹出「片段研判」列出涉及的风险项 |
| 跨格式可用 | 因为统一坐标系，DOCX / PDF / OCR 三种来源共用同一套高亮逻辑 |
| 实测 | 01 合同 6 条高风险全部可定位；smoke_api.py 断言"风险坐标可回显原文片段"通过 |
| 证据 | tools/smoke_api.py 中 GET /api/contracts/{id}/document + 坐标回显断言；演示脚本第 3 幕 |
| 判定 | ✅ 满足 |

⑤ 能针对风险条款生成可落地的修改示范条款并支持法务编辑

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实现 | 14 套标准示范条款库（clause_templates.yaml），每条规则通过 advice_ref 关联；采纳时支持编辑后提交（adopted_text），界面生成修改前后对照 |
| 来源可辨 | findings.advice_source 标记 template（标准库）/ llm（模型润色）/ manual（法务改写） |
| 质量控制 | 示范条款以标准库为底稿、LLM 只做措辞调整 —— 因为这是要写进合同、担法律后果的文本 |
| 证据 | tools/smoke_api.py 断言"每条风险都有法律依据与示范条款"通过；POST .../findings/{fid}/adopt 采纳状态持久化断言通过 |
| 判定 | ✅ 满足 |

⑥ 能生成格式化审查意见并成功写回审批系统评论区

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实现 | writer.render_markdown() 生成五章意见书（基本信息 / 综合结论 / 风险清单明细 / 审批关注要点 / 回写与留痕）；writer.render_writeback_comment() 生成精简回写正文；writeback 模块负责提交与状态机 |
| 实测 | Markdown 意见书 6825 字；回写正文 1732 字；写入评论 ID `CMT-000001` |
| 幂等验证 | 连续回写两次：第二次返回 skipped=true，审批评论区仍只有 1 条 |
| 安全边界 | 后端不存在任何改变审批结论的接口；回写前可 DRY_RUN 预览 |
| 证据 | tools/smoke_api.py："真实回写"、"评论区可见意见"、"重复回写被幂等拦截"、"评论区仍只有 1 条" 四条断言全通过 |
| 判定 | ✅ 满足 |

⑦ 解析失败或接口异常时能正确进入阻塞状态并支持重试

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实现 | 六种阻塞代码：DOC_ENCRYPTED / OCR_ENGINE_UNAVAILABLE / OCR_LOW_CONFIDENCE / EMPTY_CONTENT / PARSE_FAILED / PIPELINE_ERROR；每种都有可读原因与处理建议；POST .../retry 一键重试 |
| 实测 | 加密 PDF → blocked + DOC_ENCRYPTED + 原因文案；重试后仍 blocked（文件未更换）且 clauses 表无残留脏数据 |
| 设计要点 | 区分"引擎缺失"与"图片模糊"—— 否则重试没有意义 |
| 证据 | pytest tests/test_pipeline.py::test_encrypted_document_goes_blocked_then_retry_still_blocked 通过；smoke_api.py 阻塞与重试用例通过 |
| 判定 | ✅ 满足 |

⑧ 能完成至少一个典型合同的拉取、解析、审查、复核、回写与报告导出演示

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主用例 | 《企业资源管理系统软件采购合同》（01_软件采购合同_埋雷版.docx） |
| 实测链路 | 拉取（pull）→ 解析（4 页 / 1245 字 / 10 条款）→ 审查（命中 11 项：高 6 / 中 2 / 低 3，判定耗时 1 ms，结论 建议拒绝）→ 复核（采纳 3 条）→ 回写（CMT-000001，幂等跳过）→ 报告（Markdown 3360 字 + PDF 导出成功） |
| 一键复现 | cd backend && python demo.py --fresh；全程 < 30 秒 |
| 证据 | 演示脚本 8 步输出；docs/13_delivery/ 下的报告样例 |
| 判定 | ✅ 满足 |

验收结论

| # | 标准 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| ① | 多格式解析 | ✅ |
| ② | 元数据与条款抽取 + 坐标 | ✅ |
| ③ | 三类问题合规审查 + 等级与依据 | ✅ |
| ④ | 双向高亮定位与跳转 | ✅ |
| ⑤ | 修改示范条款 + 支持编辑 | ✅ |
| ⑥ | 格式化意见 + 回写评论区 | ✅ |
| ⑦ | 阻塞状态 + 重试 | ✅ |
| ⑧ | 端到端典型合同演示 | ✅ |

结论：8 / 8 满足。

──────────────────────────────────────────────

二、需求 2.4.1–2.4.9 开发范围对照

2.4.1 开发范围

| 子项 | 实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 对接审批待办任务或本地上传 | 本地上传（multipart）+ 审批系统拉取（内置模拟器） | ✅（真实对接【未开发】） |
| 支持 DOCX / PDF / 扫描件 OCR | 三引擎 | ✅ |
| 自动提取合同元数据 | 14 项，带坐标 | ✅ |
| 条款层级切分 | 11 类一级条款 | ✅ |
| 主体资质 / 金额支付 / 违约责任 / 知识产权 / 争议管辖等维度审查 | 32 条规则覆盖 11 类条款 | ✅ |
| 识别必备条款缺失 / 权责不对等 / 高风险表述 | 三类均有专门判定类型 | ✅ |
| 输出风险等级与合规依据 | level + legal_basis | ✅ |
| 原文与意见双向锚定高亮 | 字符区间求交 | ✅ |
| 生成修改建议示范文本 | 14 套标准条款库 | ✅ |
| 支持法务批注与人工确认 | 批注接口 + HITL 四动作 | ✅ |
| 审查意见写回审批评论区 | CMT-xxxxxx | ✅（模拟器） |
| 报告导出（PDF / Markdown） | PyMuPDF 内置中文字体直出 | ✅ |
| 规则与模板管理 | 规则页 + PUT /api/rules/{id} | ✅ |
| 阻塞重试机制 | 六种阻塞码 + 一键重试 | ✅ |

2.4.2 用户角色与权限

| 角色 | 需求 | 实现 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法务审查人 | 查看详情、核对原文高亮、采纳/调整建议、补充法务意见、触发回写 | 全部功能已实现（adopt / annotations / human-review / writeback） | ✅ 功能就绪 |
| 业务经办人 | 提交合同、查看风险与整改建议、下载报告 | 全部功能已实现（upload / findings / report） | ✅ 功能就绪 |
| 系统管理员 | 配置对接参数、维护规则与条款库、监控任务状态、处理阻塞重试 | 规则维护（PUT /api/rules）、状态监控（stats/overview）、阻塞重试（retry）已实现 | ✅ 功能就绪 |
| 角色级权限隔离（RBAC） | 三个角色看到的能力应不同 | 【未开发】 —— 当前无鉴权，所有角色可访问全部接口 | ❌ 未完成 |

诚实说明：三个角色的功能都已实现，但权限隔离未做。

这是本项目最明确的短板，已列为路线图 M1，也是上线前必须补齐的项。

2.4.3 页面需求

| 页面 | 需求要点 | 实现 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同审查大盘页 | 待审列表（名称/申请人/业务类型/金额/状态/风险等级/创建时间）、按风险与状态筛选、手动上传入口 | / 全部实现，另加统计卡、实时流水线时间轴、状态分布 | ✅ |
| 智能审查工作台 · 双栏合同视窗区 | 左文档正文（排版与分页）、高亮风险条款与元数据、与右侧卡片联动精准跳页 | /pages/workbench.html 双栏实现，含页码分栏、条款标签、跳页脉冲 | ✅ |
| 智能审查工作台 · 审查结果与建议区 | 按高中低分级展示、违规原因、法律依据、AI 推荐条款 | 右侧标签页实现，含等级分组、成因/依据折叠区、可编辑采纳 | ✅ |
| 智能审查工作台 · 审批协同与回写区 | 综合摘要、关注要点、批注输入框、一键回写、导出报告 | 实现，另加 HITL 人工审核面板与审核流水 | ✅ |
| 合规规则与模板页 | 按合同类型维护规则项、触发条件、风险分级、示范条款库 | /pages/rules.html 实现，含规则树、编辑表单、模板库、反向引用提示 | ✅ |

2.4.4 审查业务规则与流转机制

| 需求 | 实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 任务状态：pending / parsing / reviewing / blocked / completed | 五态全部实现 | ✅ |
| 回写状态：not_written / writing / success / failed | 四态全部实现 | ✅ |
| 文档加密 / 扫描模糊 / 正文为空 → blocked 并记录原因，支持重试 | 六种阻塞码，原因可读且可区分 | ✅ |
| 自动提取签约主体、统一社会信用代码、金额、币种、履行期限、生效条件等 | coordinator.extract_metadata() 14 项 | ✅ |
| 逐段切分标的物/付款进度/验收标准/违约责任/保密/数据安全/争议管辖等条款 | 11 类条款本体树 | ✅ |
| 每个解析项记录原文起止字符位置、页码、段落索引 | 全部带 char_start / char_end / page / para_index | ✅ |
| 综合风险等级三级 | high / medium / low（+ none） | ✅ |
| 高风险情形（主体异常、单方无限责任、管辖违规、无付款前置验收） | HJ-H-005 / H-008 / H-004 / H-002 | ✅ |
| 中风险情形（缺保密期限、无不可抗力通知时效、违约金超合理范围） | HJ-M-001 / M-002 / M-006 + H-006 | ✅ |
| 每条风险自动输出替代修改方案 | 14 套标准条款库，全部风险项均带 advice | ✅ |

2.4.5 前端模块要求

| 模块 | 实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 大盘与列表模块（列表渲染、多条件检索、状态标签、批量操作） | 列表 + 四条件筛选 + 状态/风险标签；批量操作【未开发】 | ⚠️ 部分 |
| 文档视窗模块（PDF/Word 在线预览、文本层高亮、跨页平滑滚动定位） | 后端渲染带锚点 HTML + 前端高亮 + 平滑滚动（理由见技术方案：三格式需统一高亮逻辑） | ✅ |
| 风险卡片模块（等级标签、条款差异对比、建议一键复制与采纳） | 等级标签 / 成因依据对比 / 复制条款 / 可编辑采纳 | ✅ |
| 协同回写模块（批注表单、回写状态轮询、报告导出预览） | 批注表单 / 状态展示（SSE 替代轮询）/ 报告预览弹窗 | ✅ |
| 规则配置模块（规则树状列表、条件编辑表单、示范条款模板库） | 规则树 + 编辑表单 + 模板库 | ✅ |

2.4.6 后端模块要求

| 模块 | 实现文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 接入与流转模块（事件监听、附件去重下载、状态机驱动、阻塞重试） | pipeline.py（去重按 SHA256）+ API 层 | ✅ |
| 文档解析引擎（DOCX 结构 / PDF 文本抽取 / OCR，输出段落树与元数据） | parser_docx / parser_pdf / parser_ocr / coordinator | ✅ |
| 智能审查引擎（规则匹配 + LLM 语义研判，输出风险证据链） | rule_engine.py + llm.py | ✅ |
| 条款推荐引擎（标准条款库 + 生成针对性建议） | clause_templates.yaml + writer.py | ✅ |
| 审批回写模块（构建格式化意见、调用评论接口、记录回写日志） | writeback.py | ✅（模拟器） |

2.4.7 核心业务流程

| 流程 | 实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 审批触发与自动审查（拉取 → 下载校验 → 解析 OCR → 条款提取 → 规则+模型 → 风险卡片 → 总等级与摘要 → 更新状态） | 全链路实现，demo.py 可一键复现 | ✅ |
| 法务人工复核与协同改写（打开 → 卡片跳原文 → 核对调整 → 录入意见 → 写回 → 联动状态 → 下载报告） | HITL 四动作 + 批注 + 回写 + 报告 | ✅ |
| 异常任务阻塞与重试（解析异常触发阻塞并告警 → 管理员查看原因 → 修正后重新审查） | 阻塞码 + 原因 + 一键重试；告警推送【未开发】 | ⚠️ 部分 |

2.4.8 审查报告与输出格式

| 要求内容 | 实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 合同基本信息（标题/编号/送审部门/申请人/相对方/金额/履约周期） | 意见书第一章 | ✅ |
| 综合审查结论（总风险等级、通过/整改/建议拒绝、核心风险摘要） | 意见书第二章 | ✅ |
| 风险清单明细（名称/等级/条款类型/原文定位/成因分析/法律依据/推荐条款） | 意见书第三章，逐条含页码与字符区间 | ✅ |
| 审批回写评论文本（Markdown，含风险总评、关注事项、法务批注） | render_writeback_comment() | ✅ |

2.4.9 示例业务场景

| 场景 | 实现情况 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 软件采购合同：识别"知识产权归属供应商"与"到货即付全款无验收"两项高风险，生成驳回意见并附保留源代码知识产权与按里程碑付款的建议 | 完整覆盖 —— HJ-H-001 + HJ-H-002 双命中，结论"建议拒绝"，建议引用 T-IP-001（保留定制成果权利）与 T-PAY-001（里程碑付款+验收前置） | ✅ |
| 大额销售合同：识别我方无上限赔偿 vs 客户方每日万分之一滞纳金的非对等条款，提示高风险并生成对等赔偿上限示范条款 | 完整覆盖 —— HJ-H-003（imbalance_regex 跨句比较）+ HJ-H-008 双命中，建议引用 T-LIA-001（对等责任 + 20% 上限） | ✅ |
| 至少任选一个场景完成端到端全流程演示 | 两个场景均已跑通；演示主用例为场景一 | ✅ |

──────────────────────────────────────────────

三、量化验证汇总

| 验证项 | 结果 | 复现命令 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 39 / 39 通过 | cd backend && python -m pytest -q |
| 接口冒烟 | 64 / 64 通过 | python tools/smoke_api.py |
| 端到端演示 | 8 步全部跑通 | python demo.py --fresh |
| 解析成功率 | 100%（13/13） | python -m app.eval.run_eval |
| 高风险召回率 | 100%（11/11） | 同上 |
| 中风险召回率 | 100%（26/26） | 同上 |
| 误报数 | 0 | 同上 |
| 准确率 | 100% | 同上 |
| 平均解析耗时 | ≈700 ms / 份 | 同上 |

⚠️ 上述 100% 指标为内部回归基线（黄金标注与规则库同源编写），

用于防止规则变更导致退化，不等于面对全新语料的泛化能力。详见《审核规则体系梳理》第七章。

──────────────────────────────────────────────

四、未完成事项清单（不做隐藏）

| # | 事项 | 需求出处 | 影响 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角色 RBAC 与登录鉴权 | 2.4.2 | 无法安全暴露公网；不同角色看到相同能力 | 路线图 M1，上线前必做 |
| 2 | 真实审批系统对接（拉取 + 回写） | 2.4.1 / 2.4.6 | 当前为内置模拟器，未验证真实系统兼容性 | 路线图 M3；适配器位置已预留 |
| 3 | 大盘批量操作 | 2.4.5 | 只能逐条处理 | 路线图 M1 |
| 4 | 阻塞告警推送 | 2.4.7 | 阻塞依赖人工发现 | 路线图 M1 |
| 5 | 孪生演示台（单文件 HTML 驾驶舱） | 原方案 3.7 | 演示形态少一种 | 已降优先级 |
| 6 | 第三方盲测集与泛化评估 | —— | 准确率指标缺外部验证 | 路线图 M2 |
| 7 | 服务器 8130 部署 + BossPortal SSO | 部署规划 | 只能本机演示 | 待现场执行 |
| 8 | 多进程/多实例扩容 | —— | 单机容量上限 | 路线图 M5 |

──────────────────────────────────────────────

五、验收方式建议

| 步 | 内容 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按《可交付运行产物》第三章「三分钟验证」现场操作 | 3 分钟 |
| 2 | 按本章第三章命令复现 4 项量化指标 | 5 分钟 |
| 3 | 按《演示脚本》七幕演示完整链路 | 3–6 分钟 |
| 4 | 抽查 2 条风险，核对原文定位与法律依据 | 3 分钟 |
| 5 | 查看交付文档套件与 git 提交记录 | 3 分钟 |

──────────────────────────────────────────────

相关文档

docs/13_delivery/可交付运行产物.md —— 三分钟验证清单与命令

docs/13_delivery/演示脚本.md —— 七幕演示与预设问答

docs/07_data_model/审核规则体系梳理.md —— 指标口径与诚实声明

docs/11_integration/集成联调计划.md —— 每步联调的验收标准